FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ Programa de Ingeniería de Sistemas

Sistema PQRS

SuperMarket

Product Backlog

Equipo K3

| CAMPO | DETALLE |
| --- | --- |
| Equipo | K3 |
| Integrantes | Yeferson Linares · Yakelin Ariza · Brayan Mikoulist · Joseph Vargas |
| Curso | Ingeniería de Software I |
| Profesor | Carlos Andrés López |
| Versión | v1.1 — Mayo 2026 |
| Fecha | Mayo 2026 |

# 1. Descripción del producto

El Sistema PQRS de SuperMarket es una solución digital compuesta por una App Móvil para la radicación de PQRS por parte de los clientes y una Aplicación Web para la gestión de radicados por parte del Gestor de PQRS. Integración REST, PostgreSQL/MySQL, ORM y cifrado.

# 2. Actores del sistema

- Cliente: radica PQRS y consulta sus radicados desde la App Móvil.

- Gestor de PQRS: gestiona y actualiza el estado de las PQRS desde la Aplicación Web.

# 3. Product Backlog

Capacidad del equipo: 96 h totales · PHU por sprint: 4.66

| Historia de Usuario / Funcionalidad | ID | Dificultad | PHU Est. | Sprint | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticarse Cliente | RF-002 | 2 | 4 h | Sprint 1 | Alta |
| Autenticarse Gestor | RF-004 | 2 | 4 h | Sprint 1 | Alta |
| Descargar Anexo (inicio) | RF-006 | 2 | 4 h | Sprint 1–2 | Media |
| Consultar Radicados Cliente | RF-003 | 1 | 2 h | Sprint 2 | Alta |
| Consultar Radicados Gestor | RF-005 | 1 | 2 h | Sprint 2 | Alta |
| Cambiar Estado PQRS | RF-008 | 3 | 6 h | Sprint 2–3 | Media |
| Generar Reporte PDF | RF-007 | 3 | 6 h | Sprint 3–4 | Media |
| Radicar PQRS | RF-001 | 2 | 4 h | Sprint 4 | Alta |

# 4. MVPs

## MVP 1 — Operación básica del cliente

- Radicar PQRS (RF-001)

- Autenticarse Cliente (RF-002)

- Consultar Radicados Cliente (RF-003)

## MVP 2 — Operación básica del administrador

- Autenticarse Gestor (RF-004)

- Consultar Radicados Gestor (RF-005)

- Cambiar Estado PQRS (RF-008)

## MVP 3 — Documentación y soporte

- Descargar Anexo (RF-006)

- Generar Reporte PDF (RF-007)

# 5. Nota sobre Radicar PQRS en Sprint 4

Radicar PQRS se ubica en el Sprint 4 por ser la funcionalidad más compleja (validación de cliente, generación de radicado, correo automático y cifrado). Durante los sprints previos, las pruebas de consulta y gestión se realizan con datos insertados directamente en la BD.