ACTA DE CONFIGURACIÓN Sistema PQRS – SuperMarket

Ingeniería de Software

1. Información General del Proyecto

| Campo | Detalle | Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Sistema PQRS SuperMarket | 1.4 | Mayo 2026 |
| Equipo | Yeferson Linares, Brayan Mikoulist, Joseph Vargas, Yakelin Ariza |  |  |
| Repositorio | GitHub – PQRS |  |  |
| Metodología | Scrum – 4 Sprints |  |  |
| Elaborado por | Equipo de desarrollo |  |  |

2. Objetivo del Acta de Configuración

El presente documento establece las políticas, herramientas y procedimientos para la gestión de la configuración del Sistema PQRS SuperMarket. Su propósito es garantizar la trazabilidad, integridad y control de todos los artefactos del proyecto durante su ciclo de vida, asegurando que el equipo de desarrollo trabaje siempre con las versiones correctas de cada elemento.

3. Alcance

El acta aplica a todos los artefactos del proyecto, incluyendo:

- Código fuente del sistema (backend y frontend)

- Base de datos y scripts SQL

- Documentación técnica y de gestión

- Prototipos y mockups

- Planes y resultados de pruebas

- Actas de reunión y otros documentos de seguimiento

4. Elementos de Configuración (CI)

| Elemento | Descripción | Versión | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código fuente | Backend y Frontend del sistema PQRS | v1.4 | GitHub – rama main | Finalizado |
| Base de datos | Modelo y scripts SQL del sistema | v1.1 | GitHub – rama main | Finalizado |
| Documentación técnica | Requisitos, arquitectura, CU, RNF | v1.0 | GitHub – rama docs | Finalizado |
| Prototipos / Mockups | Diseños de interfaz de usuario | v1.2 | GitHub – rama docs | Finalizado |
| Plan de pruebas | Casos de prueba definidos por HU | v1.0 | GitHub – rama docs | Finalizado |
| Ejecución y resultados de pruebas | Resultados de pruebas unitarias y QA por sprint | v1.0 | GitHub – rama docs | Finalizado |
| Acta de configuración | Este documento | v1.4 | GitHub – rama docs | Finalizado |

5. Política de Control de Versiones

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones, con GitHub como repositorio remoto central. El esquema de versiones adoptado es el siguiente:

Formato: MAJOR.MINOR.PATCH  (Ejemplo: v1.2.3)

- MAJOR: Cambio mayor de arquitectura o funcionalidad completa

- MINOR: Nueva funcionalidad o Historia de Usuario completada

- PATCH: Corrección de errores o ajustes menores

6. Política de Ramas (Branching Strategy)

| Rama | Propósito y contenido | Protegida |
| --- | --- | --- |
| main | Contiene todo el código fuente del sistema: backend, frontend, base de datos y scripts de despliegue. Representa el estado final y funcional del proyecto. | Sí |
| docs | Contiene toda la documentación del proyecto: requerimientos, diagramas CU, arquitectura, RNF, prototipos, plan de pruebas, resultados de pruebas y actas de configuración. | Sí |

El proyecto utiliza dos ramas principales en GitHub con responsabilidades claramente diferenciadas. La rama main concentra todo el código fuente del sistema, mientras que la rama docs almacena exclusivamente la documentación del proyecto. Todo cambio sobre cualquiera de las dos ramas debe ser consensuado por el equipo antes de hacer push, dado que ambas son ramas de trabajo directas sin flujo de pull requests intermedios.

7. Líneas Base por Sprint

Al finalizar cada sprint se crea una etiqueta (tag) en GitHub que representa la línea base del entregable correspondiente. Esto permite revertir a cualquier estado estable del sistema.

| Sprint | Línea Base (Tag) | Funcionalidades incluidas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | v1.0-sprint1 | Autenticarse Cliente, Autenticarse Gestor, Descargar Anexo (parcial) | ✔ Cerrado – 28/03/2026 |
| Sprint 2 | v1.0-sprint2 | Descargar Anexo, Consultar Radicados Cliente, Consultar Radicados Gestión, Cambiar Estado PQRS (parcial) | ✔ Cerrado – 25/04/2026 |
| Sprint 3 | v1.0-sprint3 | Cambiar Estado PQRS, Generar Reporte PDF (parcial) | ✔ Cerrado – 10/05/2026 |
| Sprint 4 | v1.0-sprint4 | Generar Reporte PDF, Radicar PQRS | ✔ Cerrado – 23/05/2026 |

8. Herramientas de Configuración

| Herramienta | Uso | Versión / URL |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones, ramas, pull requests, releases | github.com/[org]/sistema-pqrs |
| Git | Versionado local y sincronización con remoto | v2.x |
| Github | Almacenamiento de documentación, actas, prototipos | github.com/JV0KR/PQRS.git |
| HTML/CSS | Diseño de prototipos y mockups de interfaz | github.com/JV0KR/PQRS.git |
| Scrum Board | Seguimiento de sprints, backlog y tareas | Trello / GitHub Projects |

9. Proceso de Control de Cambios

Cualquier modificación a un artefacto bajo configuración debe seguir el siguiente proceso:

- Solicitud: El desarrollador identifica la necesidad del cambio y lo documenta en el backlog o issue de GitHub.

- Revisión: El equipo evalúa el impacto del cambio en la reunión de sprint o de forma asíncrona.

- Implementación: El desarrollador crea una rama feature/ o hotfix/ según corresponda.

- Aprobación: Se abre un Pull Request hacia develop y es revisado por al menos un integrante.

- Registro: El cambio queda documentado en el historial de commits y en la tabla de control de cambios de este documento.

10. Historial de Cambios del Documento

| Ver. | Fecha | Descripción del cambio | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/03/2026 | Creación inicial del acta. Definición de elementos de configuración, política de ramas y herramientas. | Yakelin Ariza | Yeferson Linares |
| 1.1 | 26/03/2026 | Corrección de política de ramas: se eliminaron las ramas develop y feature/ ya que el equipo decidió trabajar únicamente con main (código) y docs (documentación). Se actualizó la descripción de cada rama. | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas |
| 1.2 | 14/04/2026 | Actualización de estados tras cierre del Sprint 2. Se registró el tag v1.0-sprint2 en GitHub. Se corrigió la versión del módulo de autenticación que presentó un fallo en validación de sesión y fue resuelto con hotfix directo sobre main. | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |
| 1.3 | 11/05/2026 | Se actualizaron los CIs de pruebas como elementos independientes. Se registró el cierre del Sprint 3 y el tag v1.0-sprint3. Se corrigió un error en el script de migración de BD que afectaba la tabla de radicados. | Yeferson Linares | Brayan Mikoulist |
| 1.4 | 28/05/2026 | Cierre formal del proyecto. Se actualizaron todos los estados a Finalizado. Se registró el tag v1.0-sprint4 correspondiente al Sprint 4 y se consolidó la versión final del sistema en la rama main. | Yakelin Ariza | Equipo de desarrollo |

11. Aprobación del Acta

Los integrantes del equipo de desarrollo declaran haber leído, comprendido y acordado las políticas de configuración establecidas en este documento.

| Integrante | Integrante | Integrante | Integrante |
| --- | --- | --- | --- |
| Yeferson Linares | Brayan Mikoulist | Joseph Vargas | Yakelin Ariza |